温州市城市商圈提升三年行动计划

（2016-2018）

为进一步推进城市商圈发展，打造商圈经济，加速商贸流通产业发展，提升城市综合竞争力与活力，根据市委市政府《关于印发《2016年度市委市政府重点工作责任分解》的通知》（温委发〔2016〕23号）等文件精神，特制定本计划。

一、总体要求

坚持“拓展发展新空间、培育发展新动力”战略，立足现有商圈基础、发展要素和未来发展方向；坚持传统商圈改造提升与新兴商圈培育发展并举，以满足各类消费需求为导向；坚持激活扩大本地消费与吸引集聚外来消费并重，按照层次分明、结构合理、布局科学、功能互补的要求，高起点规划、高标准建设、高品质打造一批特色鲜明、错位发展、类型多样的城市商圈，使其成为展示城市形象的重要窗口，成为增强区域资源集聚辐射功能的重要载体，成为带动商贸流通产业实现跨越式发展的核心引擎，推进城市经济赶超发展。

二、主要目标

——商圈经济规模快速增长。到2018年，全市社会消费品零售总额达到3400亿级城市商圈规模，其中，全市社会消费品零售总额超50亿级的商圈达到2个以上，100亿级和1000亿级的商圈达到1个以上，成为推动城市经济发展新的增长点。

——新型商圈发展空间格局基本形成。到2018年，全市建成商圈24个，其中，传统商圈改造提升6个，新建商圈18个，实施商圈建设项目76个，基本形成以市区核心商圈为龙头，区域性商圈为骨干的“一体多点”全市新型商圈发展空间格局。

——商圈功能体系不断完善。全市商圈进一步实现能级提升、业态创新、模式创新、商文旅等产业充分融合发展，成为新型商业景观、区域性时尚消费中心、城市有机更新新标杆和辐射浙南闽北的中心商圈，打造我市东南沿海高能级商贸中心城市。

三、重点任务

（一）商圈功能提升行动

1.抓好商圈规划和功能定位。依托现有商圈发展基础和发展要素，认真梳理商贸肌理，科学规划商圈布局，从空间、功能、形态融合上，做到高品位规划设计；抓好传统商圈和新兴商圈功能定位，突出特色，打造新型城市商圈。按照“政府引导、市场为主”的原则，加强规划的有效实施，科学推进商圈发展。

2.推进传统业态结构调整提升。深入探索业态转型提升路径，积极引入品牌之家、旗舰店、直营店、概念店、美食店等新型业态，实现多种业态有机衔接，推动以零售为主的单一商业功能向融合销售、体验、休闲、娱乐、定制、老字号文化等新型复合功能转变；发挥全球温商网络优势，积极引导商贸企业加强与国内外品牌运营商的合作，引入更多的国内外著名品牌企业和高端商品、时尚品牌，以及打造进口消费市场，为商圈注入更多的“国际元素”，形成突出的品牌凝聚效应和强大的辐射能力。

3.优化商贸综合体布局。根据项目周边半径人口支撑情况，科学规划布局、合理定制商贸综合体发展模式。提升商贸综合体品质，推动业态多元化和时尚化，打造一批具有区域辐射力的时尚消费地标，加快推进世贸大厦、置信广场、大西洋银泰城、正大城市经济综合体等项目建设，提升商圈发展。

（二）核心商圈提速行动

1.加快千亿级商圈打造。以布局空间立体化、功能定位差异化、商业文化本土化、业态发展国际化为核心，重点推进环五马文化商圈建设；通过五马中心商贸区块、大南现代商业区块、环九山湖休闲旅游区块、南塘时尚乐生活区块等四个区块错位发展，打造环五马千亿级商圈，构建现代时尚“商贸极”，使之成为展示城市商贸繁荣繁华、汇聚传递现代时尚的主窗口。

2.加速新兴商圈培育发展。坚持“高端、时尚、精品”定位，发展时尚商业业态，加快龙湾时尚小镇、瓯海新城商圈、三江商圈等新兴商圈建设；打造国际名品直销街区、世界时尚产品博览园、慢绿文化创意街区、永嘉世贸中心等一批集聚时尚产业名人、名企、名牌、名品的时尚高端集聚区，进一步展示城市形象和魅力。

（三）发展智慧商圈行动

1.打造智慧商圈创新商业新模式。积极探索移动互联网时代商圈运营新模式，加强与阿里巴巴集团战略合作，融入新技术、新理念，打造商圈O2O平台，推进智慧商圈建设。积极启动无线WiFi全覆盖、消费者行为研究、大数据分析等项目开发，实现商圈数据获取智慧化、商圈消费智慧化、交通引导智慧化、物流配送智慧化、公共服务智慧化、商圈管理智慧化，让市民和游客享受到信息化技术带来的商圈“智慧”新生活。

2.引导商贸企业线上线下融合发展。顺应“互联网+”发展形势，鼓励商家企业转变传统销售模式，发展线上线下互动，激发发展活力。支持实体店进行硬件升级和信息化改造，通过互联网展示、销售商品，提升线下体验、配送和售后等服务，加强与互联网企业合作，推动线上线下融合发展，实现精准营销。

（四）消费模式创新行动

1.积极培育新的消费热点。顺应生存型向发展型消费升级、物质型向服务型消费升级、传统向新型消费升级发展趋势，积极引导和培育服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费、品质消费等新消费，以消费业态多元化推动商圈消费结构升级。鼓励商家深入开展金秋购物节、全国消费促销月、时尚周和利用节假日开展各类促消费活动，凝聚商圈人气。

2.引导发展新消费模式。坚持消费者优先，以新消费为牵引，引导商家创新消费模式，积极开展情景式消费、主题式消费、个性化消费，通过构建购物、娱乐、文化等多元化的体验项目、主题商区、体验中心、定制中心等，顺应消费需求，进一步激发消费动力，逐步发挥新消费模式在商圈的主导作用，提升商圈活力。

3.扩大生活性服务消费。积极推进社区商圈发展，加快商贸企业配送中心建设，进一步拓展社区网点和社区连锁便利店多元化便民服务功能，发展以快捷消费、即时消费为主流模式的社区店。完善城乡配送体系建设，推广现代配送模式，争取列入浙江省城市共同配送试点。引导住宿餐饮企业转型升级，开发大众化服务品种，开展线上预订、团购等服务，满足多层次消费需求。传承创新温州美食，加强瓯菜文化研究，发掘温州饮食文化，推进瓯菜振兴。

（五）特色街区创建行动

1.推动街区商文旅产业融合发展。依托街区丰富的文化资源，进一步整合商贸、旅游等产业资源，注重历史文脉与商脉的传承、传统文化与现代商业、现代旅游的相结合，以文带旅、以旅兴商、以商促文，推进商文旅产业相互融合、相互促进、相互发展，塑造商业休闲旅游功能齐备的景观性街区，满足旅游、购物游览、休憩、品味街区文化等需求，拓展商圈复合内涵。

2.积极创建国家、省、市级特色商业街。以提升老街区、培育新街区、创建名街区为重点，积极培育一批集聚效应显著、文化底蕴深厚、建筑风格鲜明、基础设施完善、街区管理规范、拉动消费明显的特色商业街。争创五马商业街、南塘风貌街为国家级特色商业街，加速商圈形象提升。到2018年，全市新创国家级特色商业街2条，新增省级特色商业街5条、市级特色商业街10条。

3.打造老字号商业集聚区。加快老字号品牌培育，积极引导老字号企业突破传统手工作坊式生产，加大科技含量，规范技术生产流程，扩大规模，提升品牌核心竞争力。鼓励老字号企业开展连锁经营，发挥老字号品牌效应，积极打造老字号品牌集聚区。到2018年，全市新增省级老字号5个以上，市级老字号8个以上。

（六）高端项目招商行动

1.引进大型高端商业项目提升商圈能级。项目是推动和加快商圈建设的牛鼻子，只有开发大项目、大载体，才能带动商圈大发展、大繁荣。通过制作商圈形象宣传片、编制招商手册、开展商圈招商推介活动等形式，瞄准大企业大项目，不断创新招商方式，扩大招商视野，加强招商引资力度，积极引进山姆店、奥特莱斯等一批大型高端商业项目，力促项目落地，加速商圈的能级提升。

2.打造超亿级重点商务楼宇。进一步整合梳理商圈区域载体资源，提升现有楼宇品质，进一步拓展商务发展空间，努力引进一批国内外知名的大企业、大公司、大集团总部和投融资、研发、营销中心入驻，围绕楼宇产业定位，推动入驻企业行业集聚、优势互补，打造超亿级楼宇。加快永嘉世贸大厦一期、温州中心大厦、瓯海中心商务区一期等在建、新增楼宇项目建设。

（七）营商环境构建行动

1.完善基础设施建设提高商圈公共服务水平。加快商圈景观等硬环境改造提升力度，切实解决交通、环境等因素影响商圈发展，进一步完善商圈交通规划、优化路网结构、整合停车资源、引入智能化管理系统等措施，提升商圈交通组织能力，缓解交通拥堵压力，实现车辆“进得来、停得下、出得去”，打造优良的购物环境，促进商圈的持续繁荣。

2.推进商圈诚信经营和信用体系建设。要在商圈内广泛开展诚信经营示范创建活动，促进商圈内经营主体诚信自律，提高商圈信用水平。要指导有条件的商圈管理机构为经营主体建立包括基本信息、经营状况、违约失信、行政处罚等信息的信用档案，实现对商圈发展情况的动态管理，提高商圈的组织化程度和信用管理水平。

四、保障措施

1.强化规划落地。将温州市城市商业网点规划纳入城市总体规划，各重点区块的功能布局中充分考虑商贸功能的设置，在规划条件设置中，将商业网点规划作为前置条件之一，参与城市规划和论证。对商圈核心区块要严格按照详规要求进行功能设置和业态定位，提升商圈层次。

2.强化政策保障。贯彻落实《温州市加快推进时尚消费发展实施方案》（温政办〔2015〕16号）、《关于加快创建温州市特色商业街的实施意见》（温政办〔2013〕43号）等系列文件，加大对城市商圈提升发展支持力度。发挥政府产业引导基金作用，吸聚各类社会资本高强度投入城市核心商圈开发建设。加大公共投入和公共服务，增强商圈发展能力。

3.强化服务管理。进一步优化政府服务和管理，支持商圈内重点商贸流通企业、龙头连锁企业开展促销活动，进一步放宽临时性商业宣传、公益宣传审批条件，简化审批程序，免收临时性商业促销活动费用。发展商圈融资，鼓励和引导银行业金融机构按照风险可控、经营可持续原则合理布局商圈营业网点。根据商贸主体特点创新融资产品和工具，针对商圈融资特点完善审批流程、提高审批效率，加强对商圈各经营主体的金融服务。

4.强化宣传推广。加强商圈整体策划包装，发挥媒体宣传和舆论导向作用，借助现代科技、新媒体传播等多种手段，开展“圈外拓展”，加大商圈宣传推介力度，逐步树立和推广商圈品牌形象，吸引国内外知名商家、品牌入驻和外来消费，促进商圈持续发展。

附件：1.城市商圈提升三年行动计划实施项目汇总表

2.2016年度城市商圈提升发展任务分解表

3.2016年度城市商圈提升实施项目推进表

附件1

城市商圈提升三年行动计划实施项目汇总表

| 县（市、区） | 商圈 名称 | 提升目标 | 具体项目 | 项目基本情况 | 建设时限 （年） | 投资情况 （亿元） | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城 区 | 环五马文化商圈 | 谋篇规划以“一轴四区块”为重点，按照提升五马街为中轴的核心五马商圈，携两翼欧洲城、大南门、南塘街区等组成环五马商圈互动共建的思路，通过五马中心商贸区块、大南现代商业区块、环九山湖休闲旅游区块、南塘时尚乐活区块等4个区块错位发展，以梯度时尚业态为链接，联动推进文化产业、旅游产业、时尚产业发展，打造区域性时尚消费中心，构建辐射浙南闽东的全市时尚消费基地。 | 五马街创建中国著名商 业街 | 整合提升五马商业步行街资源，完善街区设施建设，营造舒适消费环境，加大街区整体营销推广，创建中国著名商业街，打造街区类型的旅游景区。 | 2016-2018 |  | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 中华民居示 范街创建 | 强化环境营造，发扬民居风俗，创建中华民居开发与保护示范街，促进温州民居文脉的开发与保护，继承和弘扬传统文化的精髓。 | 2016-2017 |  | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 南塘风貌街创建国家级 商业特色街 | 南塘风貌街分为南段和北段，其中北段已全部对外营业。通过规划整合现有餐饮业，引入有影响力的餐饮品牌，使印象南塘成为市民和游客休闲餐饮首选之地。南段预计2017年竣工，根据初步规划，计划在南塘风貌街南段及附近打造国医国药体验区、中医药文化区、养生保健调理 区、商品销售展示区、中医药线上一条街、中医药孵化器六大功能区为一体的中医药特色街区。 | 2016-2018 | 南北段总投资17.95 | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 五马街周边巷弄时尚化 改造 | 以全域景区化理念开发五马街区，进行街区庭院时尚化改造以及对二、三楼资产再利用，试行改造曹仙巷、五马街后巷等若干区块，布局温州名小吃一条街、精品酒店、咖啡茶室、文化创意工作室，建成时尚休闲区，整合五马街二、三楼国有房产资源，统一业态布局，提升街区形象与品位。 | 2016-2018 |  | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 五马商圈业 态提升 | 优化调整环五马时尚商圈产业业态，推进区域内资源整合融合发展，实施商圈形态和时尚业态的更新改造，大力发展月光经济，定期举办时尚 购物节，带动全域时尚消费，优化商圈软环境。 | 2016-2018 |  | 鹿城区政府 |
| 鹿城 区 | 环五马商圈 | 谋篇规划以“一轴四区块”为重点，按照提升五马街为中轴的核心五马商圈，携两翼欧洲城、大南门、南塘街区等组成环五马商圈互动共建的思路，通过五马中心商贸区块、大南现代商业区块、环九山湖休闲旅游区块、南塘时尚乐活区块等4个区块错位发展，以梯度时尚业态为链接，联动推进文化产业、旅游产业、时尚产业发展，打造区域性时尚消费中心，构建辐射浙南闽东的全市时尚消费基地。 | 白鹿洲公园 购物中心 | 白鹿洲购物中心现为商业、金融用地，建设用地面积17145平方米，已 拍卖出让，计划打造休闲娱乐为一体的综合广场。 | 2016-2018 | 6 | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 温州饭店时 尚化改造 | 温州城市广场位于第一桥和温州女人街纱帽河边，北面距繁华的五马步行街仅百米之遥，南依人民路商业大道，西面的府前街近在咫尺，共有 九层，总建筑面积近25000平方米，将进行整体招商。 | 2016-2018 |  | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 施水寮男装批发中心改 造提升 | 施水寮男装一条街地处五马商圈核心地块，拥有近400商户。通过对街 区进行整体改造提升，整合商铺资源，提升街区商业竞争力，将其打造成为温州男装批发中心。 | 2016-2018 |  | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 世贸大厦时 尚综合体 | 集办公、五星级酒店、商业、餐饮、娱乐于一体的城市时尚综合体，总 建筑面积27万平方米，建筑总高度333.33米，占地3.1万平方米。 | 2016-2017 | 17.98 | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 置信广场休 闲综合体 | 建筑面积21万平方米，由酒店、公寓构成的新都市主流生活广场。 | 2016-2017 | 25.17 | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 名城广场 | 项目用地面积19.68亩，规划用途为商业用地，总建筑面积48000平方米，地上建筑面积约为28000平方米，其中符合商业百货经营需求之物业总面积约为24000平方米，工程完工后将积极引进国际及台湾知名厂商及品牌。 | 2016-2018 | 5.92 | 鹿城区政府 |
|  |  |  | 联盛广场 | 联盛广场位于鹿城路与游泳桥路交叉口东侧，占地面积25.97亩，总建筑面积57886平方米，其中地上建筑面积45899平方米，地下建筑面积 11987平方米，地下停车场400个。 | 2015-2018 | 计划投资10，已投资3.13 | 鹿城区政府 |
| 龙湾区 | 龙湾时尚小镇 | 通过三年努力，“一园区”、“四街区”基本建成，时尚研究院、康乐众创空间、达得利商业广场、蓝江188时尚创客社区、时尚邻里购物中心、广大城市蜂窝、海螺总部经济园、温州大道汽车走廊等“多点”有序推进，形成一批时尚产业名人、名企、名牌、名品的时尚集聚区。基础设施更加完善，城市品质明显提升，时尚氛围更为浓厚，成为温州城市有机更新标杆、温州时尚创意产业标杆。 | 南起步区基础设施与形象提升工程 | 完成钱江路、兰江路、玉苍东路、雁荡东路、括苍东路等5条道路路面、绿化等一期基础配套设施续建；启动衢江路、机场路、括苍东路（西段）、雁荡东路（西段）、飞云江路、永安江路、灵江路等7条道路二期基础设施建设工程和南起步区交通系统提升改造，并在南起步区入口、主要道路节点及核心区块，建设能彰显商圈与时尚特色的各类标志标牌、形象导视系统及标志性建筑物等。 | 2016-2017 | 0.32 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 北起步区区基础设施与形象提升工程 | 完成大森路、康利达路、长城路等3条道路路面、绿化等一期基础配套设施续建和南起步区交通系统提升改造，并在在北起步区入口、主要道路节点及核心区块，建设能彰显商圈与时尚特色的各类标志标牌、形象导视系统及标志性建筑物等。 | 2016-2017 | 0.07 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 旧厂房收储改造工程 | 通过收租（收储）旧厂房并实施改造，引进名品直销、文化创意、电子商务、总部经济等重点企业和行业协会入驻，启动打造商圈运营总部、配套服务中心、停车场等项目。 | 2016-2018 | 0.5 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 时尚研究院 | 对接大专院校、专业机构等，争取引进时尚研究院项目，打造温州时尚产业创业创新研究中心、发展服务平台及时尚人才培养、引进基地等。 | 2016-2018 | 0.15 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 国际名品直销街区 | 拟以雁荡东路、兰江路等为基线，以乔顿、庄吉等为示范点打造名品直销街区，引进温州乃至全国知名鞋服品牌入驻，形成鞋服私人定制街区。 | 2015-2018 | 0.4 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 世界时尚产品博览园 | 项目位于机场大道以北，规划用地面积150余亩，计划总投资2亿元。拟以白鹿堡红酒馆为示范点，通过引进进口产品营业额2000万以上的中小型企业，打造温州进口时尚产品贸易集散中心。 | 2015-2018 | 2 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 慢绿文化创意街区 | 位于玉苍东路，以澳珀生活馆为核心，总占地面积65亩，计划总投资1.5亿元。拟通过改造玉苍东路沿街厂房，引进可入住的博物馆、室内设计创客工作室、瓯文化艺术馆、青年创客工作室等项目，打造艺术步行街。 | 2015-2018 | 1.5 | 龙湾区政府 |
| 龙湾区 | 龙湾时尚小镇 | 通过三年努力，“一园区”、“四街区”基本建成，时尚研究院、康乐众创空间、达得利商业广场、蓝江188时尚创客社区、时尚邻里购物中心、广大城市蜂窝、海螺总部经济园、温州大道汽车走廊等“多点”有序推进，形成一批时尚产业名人、名企、名牌、名品的时尚集聚区。基础设施更加完善，城市品质明显提升，时尚氛围更为浓厚，成为温州城市有机更新标杆、温州时尚创意产业标杆。 | 康乐众创空间 | 项目位于衢江路208号，规划用地约68亩，计划总投资1.5亿元。拟打造创业创新主体、公共服务平台、金融服务、商业配套等为一体的众创空间项目。 | 2016-2018 | 1.5 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 达得利商业广场 | 项目位于蒲州街道机场大道4159号，总建筑面积约34965平方米，计划总投资2.5亿元。拟建成一个集百货商业和商务办公为一体的综合性商业项目。 | 2014-2017 | 2.5 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 蓝江188时尚创客社区 | 项目位于兰江路188号，拟以蓝江软件园为核心，打造一个集时尚咖啡、音乐、汽车、服装、互联网等以时尚为主题的蓝江188时尚创客社区。 | 2016-2017 | 0.15 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 时尚邻里购物中心 | 项目位于雁荡东路230号，经营面积27000平方米，拟通过改造提升，打造集购物、文化、体育、培训、人才中介、卫生医疗、健康休闲等为一体的大型综合商场。 | 2016 | 0.2 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 海纳跨境电商创业园 | 项目位于括苍东路125号，规划用地约9亩。打造集跨境电子贸易、电商培训、商业摄影、仓储物流等为一体的综合跨境电商服务园区。 | 2016 | 0.05 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 世博园文化交流中心 | 拟打造“温州名人文化交流中心”传承温商精神文化，面向全球温商侨领招商，作为温商回归主要窗口。已启动世博园文化交流中心项目征地前期工作。 | 2016 | 0.03 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 广大城市蜂窝 | 项目位于永安江路28号，经营面积约10000平方米，总投资2000万元。拟打造集购物、休闲、娱乐等为一体的城市小型精品商业文化综合体。 | 2016 | 0.2 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 海螺总部经济园 | 项目位于雁荡东路318号，占地面积约50亩。拟打造集商务办公、规划展示、文化交流、科技研发、新型应用材料、进出口贸易等为一体的总部经济园。 | 2015-2017 | 0.5 | 龙湾区政府 |
|  |  |  | 温州大道汽车走廊 | 整合现有资源，打造集汽车交易、汽车金融、汽车保养维护、汽车装潢等为一体的汽车走廊。 | 2016-2017 | 0.1 | 龙湾区政府 |
| 瓯海区 | 瓯海新城商圈 | 建成大西洋银泰城、云天楼洲际广场、亿象商业广场、大象城国际商贸中心、站南商贸城、港龙城市商业广场和君庭大酒店等一批商贸业项目为重点，推进温州酒业及食品市场、眼镜及配件市场建设，发挥高铁优势，结合站前广场和滨水廊道，打造集购物消费、商务会谈、旅游出行为一体的黄金商港。 | 大西洋银泰 城 | 大西洋银泰城建筑面积22万平方米，以一站式购物体验为核心，结合购物、餐饮、休闲、娱乐、文化等丰富业态，打造成时尚达人、流行先锋、潮流新贵休闲购物之地。 | 2016-2019 | 10 | 瓯海区政府 |
|  |  |  | 温州眼镜及配件市场 | 温州眼镜及配件市场选址强强工业园内，依托温州眼镜生产基地优势，打造眼镜产业全产业链。 | 2016-2018 | 0.2 | 瓯海区政府 |
|  |  |  | 云天楼洲际广场 | 云天楼洲际广场由五星级的云天楼洲际瓯越大酒店、甲级写字楼及高端酒店式公寓组成，将办公、酒店、餐饮、休闲生活等多种设施合理整合，形成一个多功能、高效率的综合型城市时尚广场。 | 2016-2017 | 6.6 | 瓯海区政府 |
|  |  |  | 中梁亿象广 场 | 商业办公8000平方米，商业14000平方米（地上），地下商场5000平方米（包括菜市场2500平方米）。 | 2016-2018 | 2.6 | 瓯海区政府 |
|  |  |  | 商务区一期 | 商务一期工程是瓯海中心区打造专业商务楼宇、发展特色产业集群和总部经济的重要工程，商务区一期共12幢大楼，总用地218亩，总建筑60万平方米，其中地上建筑物40平方米。 | 2016-2018 | 43 | 瓯海区政府 |
|  |  |  | 站南服饰批 发广场 | 站南服饰批发广场用地约60亩，总建筑面积18万平方米，充分依托温州动车站交通物流优势，打造温州集批发、零售、展示、交易、物流配送于一体的大型现代化交易中心。 | 2016-2018 | 20 | 瓯海区政府 |
| 瓯海区 | 瓯海新城商圈 | 建成大西洋银泰城、云天楼洲际广场、亿象商业广场、大象城国际商贸中心、站南商贸城、港龙城市商业广场和君庭大酒店等一批商贸业项目为重点，推进温州酒业及食品市场、眼镜及配件市场建设，发挥高铁优势，结合站前广场和滨水廊道，打造集购物消费、商务会谈、旅游出行为一体的黄金商港。 | 大象城 | 项目占地面积4.33万平方米，总建筑面积24.47万平方米，总投资20.27亿元，融合了电子商务元素，以超前的O2O市场经营模式，打造潮流女装、高档饰品、品牌男装、定制服饰、韩国时尚馆、品牌直销、电商基地、奥特莱斯直营店、美食广场为一体的新型市场。 | 2016-2018 | 20.27 | 瓯海区政府 |
|  |  |  | 港龙商业广场 | 港龙商业广场占地面积5.03万平方米，总建筑面积32.49万平方米，以大型高档购物中心为标准，结合线上平台与义乌购强强联合，打造成浙南地区新一代以裘皮、服装、鞋为主要业态，配套餐饮休闲娱乐、星级酒店、中影影城的商贸批发中心。 | 2016-2018 | 23 | 瓯海区政府 |
|  |  |  | 君庭大酒店 | 君庭大酒店总用地面积9491平方米，总建筑面积82703平方米，其中计容面积60267平方米；地上40层，地下3层，建筑高度160米，为瓯海区第一高楼；酒店大楼20层以下作为五星级酒店客房，餐饮、桑拿、宴会等功能，20层以上为精装修酒店式公寓，提供49-65平方米独立产权公寓对外销售，投资自住两相宜。项目建成后，由英国百年顶级酒店运营管理机构运营管理。 | 2016-2018 | 6.5 | 瓯海区政府 |
|  | 南湖商圈 | 推进万象城购物中心、南湖荷塘月色公园及配套项目建设，形成集购物消费、商务会谈、休闲娱乐、高端酒店为主要业态的高端时尚消费城市新标杆。 | 华润万象城 | 规划总建设面积45万平方米，包括23万平方米的万象城购物中心，约5.5万平方米的酒店，约16.4万平方米的城市公寓、住宅及商业街。 | 2016-2019 | 50 | 瓯海区政府 |
| 洞头区 | 新城商圈 | 建成集吃、购、娱等功能于一体的商圈。 | 城市客厅 | 项目拟建于洞头区新城二期加油站旁，建筑面积3万平方米，占地面积 25亩，总投资1.5亿元。 | 2016-2018 | 1.5 | 洞头区政府 |
|  |  |  | 汽车城 | 建设一座集中高档品牌为一体的汽车销售市场，总建筑面积约10000平方米，总投资5000万元。 | 2016-2018 | 0.5 | 洞头区政府 |
|  |  |  | 名品广场 | 名品广场、酒店及配套设施，用地17.88亩，建筑面积3.88万平方米。 | 2016-2018 | 2.04 | 洞头区政府 |
| 乐清市 | 乐清城市商圈 | 通过三年努力，“两大商贸综合体”（乐清市正大城市经济综合体一期、乐清市商贸中心（南虹广场）建设工程）、“两大特色街区”（乐清市虹桥名品步行街、雁荡山旅游文化一条街）、四大文化创意园区（环城北路井树文化区、乐清东浦66创意园、汇丰路文化创意园、蓝天文化园）基本建成，中国电工电器城项目、北白象百佳商贸城建设工程、等“多点”有序推进，形成乐清城市商圈。 | 正大城市经济综合体 | 位于乐清市盐盘高速路口，总投资100亿。规划建设集大型集中商业、休闲商业步行街、高端商务平台、精品酒店、高品质住宅、新型专业市场、健康养生、文化娱乐与休闲于一体的正大新生活城市中心。 | 2013-2018 | 100 | 乐清市政府 |
|  |  |  | 乐清市商贸中心（南虹广场） | 集高级公寓、商务办公、购物中心、商业外街、五星级酒店及大型停车场为一体的现代化城市综合体，是乐清市迄今为止功能最全、档次最高的城市标志性建筑。 | 2013-2017 | 4 | 乐清市政府 |
|  |  |  | 中国电工电器城 | 规划建设为聚集“产品交易、国际展贸、电子商务、物流仓储、金融服务、商务办公、资讯交流、品牌推广、外贸服务、生活配套”等全备功能，全球经营规模最大、经营商品种类最全、服务功能最完善的电工电器产品流通中心和产业服务基地。 | 2016-2018 | 35 | 乐清市政府 |
|  |  |  | 北白象百佳商贸城 | 纯商业综合体，囊括了大型综合超市、休闲小吃、数码产品、KTV、3D影院等。 | 2014-2016 | 2.5 | 乐清市政府 |
| 瑞安市 | 玉海商圈 | 打造环境友好，体验舒适的以时尚潮流、旅游美食为主题的传统文化商圈。 | 公园路、虹桥路、解放路、广场路提升 | 工业厂房、公有产权物业的改造再利用、建筑立面改造、平改坡、游憩设施配置、广告牌统一整治、绿化铺地、步行街改造、路灯标识等。 | 2016-2018 | 政府主导、经营户参与 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 背街小巷改造 | 慢行设施建设、公厕等卫生设施、景观美化等。 | 2017-2019 | 政府主导经营户参与 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 飞云西路提升 | 打造古玩城，绿化铺地、步行街改造、路灯标识等。 | 2016-2018 | 政府主导经营户参与 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 丰湖街历史文化街区保护改造 | 绿化铺地、步行街改造、路灯标识等。 | 2016-2018 | 招商引资 | 瑞安市政府 |
|  | 塘下商圈 | 利用良好的区位交通优势，加快推进塘下小微园区、汽摩配产业基地、金融中心、电商服务平台、汽车后服务市场等项目建设，对接浙南沿海先进装备产业集聚区；同时推进全民健身中心、城市综合体及中心公园等项目，打造瑞安接轨温州大都市区的桥头堡。 | 104国道汽车文化走廊 | 规划布置汽车文化创意园、汽车后服务中心、高端4S店、二手车交易市场以及现代物流、电商、生活配套服务等项目。 | 2015-2018 | 统一规划、分期实施 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 紫荆假日广场 | 集大型购物中心、高端住宅、星级酒店、精品商业街、儿童主题乐园、品牌幼教、大型超市等多种业态于一体，以多元化的业态功能和一站式的消费体验，汇聚都市生活华彩。 | 2016-2018 | 分期实施 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 塘下中心镇城市综合体 | 位于塘下镇中心区（A-2-5地块），瑞安大道以西，规划二路以北，中心路以南。总用地面积约89863.52平方米(约135亩），其中城市综合体（含住宅）总用地面积31528.5平方米（约50亩），中心公园总用地面积约58335.02平方米（85亩），总建筑面积184446.54平方米。 | 2013-2017 | 10 | 瑞安市政府 |
| 瑞安市 | 江南物流商圈 | 加快产业集聚提升和基础配套设施建设，利用互联网连接基础物流和商贸市场，着力打造辐射浙南闽北的智慧交通物流枢纽和现代商贸服务业园区。 | 普洛斯瑞安物流园 | 占地196亩，由普洛斯集团投资建设，该集团是新加坡上市企业，是亚洲最大的现代物流设施提供商与服务商，将大大提升园区的辐射能力和产业品质。 | 2016-2018 | 1.5 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 五洲国际商贸城 | 总用地面积155亩，选址于56省道以北，次纬三路以东，商城家具广场对面。 | 2013-2017 | 18 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 四季青服装城 | 总用地面积35510.4平方米，商业商务用房及相关配套总建筑面积88776平方米，其中餐饮3000平方米。主要经营：小商品、服装服饰、皮革、箱包鞋帽、针织品等商品的批发与零售、电子商务交易、仓储物流配送。是目前瑞安单体规模最大、品类最齐全的商业旗舰航母，项目建成后可入驻商家3500家。项目位于江南新区高铁站南侧，离高铁站出口150米。 | 2014-2017 | 18 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 中国休闲鞋国际商贸中心 | 总用地面积45298.25平方米，打造以休闲鞋为主题，全面整合休闲鞋国际国内产业商贸资源、复合休闲鞋商贸展示、时尚发布、产品研发、物流仓储、商务金融、体验购物等现代商贸功能，构建1个万商汇聚的国际商贸大平台。 | 2015-2016 | 5 | 瑞安市政府 |
|  |  |  | 飞云特色商业街提升 | 整合提升飞云街资源，完善街区设施建设，营造舒适消费环境，积极创建温州市级特色商业街。 | 2016 |  | 瑞安市政府 |
| 永嘉县 | 双塔商圈 | 通过建设若干规模大、档次高的大型商业设施，提升双塔路现有街区形象和档次，形成瓯北双塔路时尚商业圈。 | 置诚广场商业购物中心 | 建设大型超市、商场。 | 2015-2016 | 2 | 永嘉县政府 |
|  |  |  | 金三角大酒店及商业综合体 | 集商场、餐饮、住宿、娱乐于一体。 | 2012-2017 | 4.7 | 永嘉县政府 |
|  | 上塘商圈 | 通过打造商业步行街，建设五星级酒店，提升上塘商圈档次，改善县城形象，提升县城商业氛围。 | 上塘商业步行街 | 集购物、娱乐、休闲、美食于一体的复合型商业步行街。 | 2012-2017 | 5.1 | 永嘉县政府 |
|  |  |  | 永嘉国际大酒店 | 集商场、餐饮、住宿、娱乐于一体的五星级酒店，建设对外服务区、公务接待区、运动休闲区及宾馆办公区。 | 2015-2018 | 5 | 永嘉县政府 |
|  | 三江商圈 | 利用休闲商务区建设契机，加大现代商贸流通设施建设，建设成为集产业商务、现代居住、旅游服务、休闲娱乐等功能于一体的综合性功能片区。 | 永嘉世贸中心一期 | 集五星级酒店、高端智能写字楼、大型商业、高级住宅及配套于一体的国内顶尖世贸中心。 | 2016-2019 | 15 | 永嘉县政府 |
|  |  |  | 三江立体城二期 | 包含地标性甲级写字楼、购物中心、商业步行街、青年创业中心、高档住宅、希尔顿五星级酒店、健康会所、电影院等。 | 2015-2019 | 22 | 永嘉县政府 |
|  | 桥头商圈 | 通过城市综合体项目建设，形成商贸业集聚、辐射青田温溪、鹿城藤桥的桥头商圈。 | 桥头维多利广场 | 集酒店、商业及写字楼为一体的现代化城市综合体。 | 2012-2016 | 10 | 永嘉县政府 |
| 文成县 | 侨乡特色商贸圈 | 立足侨乡优势，搭建华侨创业平台，吸引侨商回归创业，打造浙南进口商品集 散中心。 | 侨品汇线上跨境电商平 台打造 | 建设侨品汇线上平台，将所有侨品汇旗下经营户的进口商品都纳入线上平台销售，并进行商业推广。三年内计划带动10000人以上的侨商加盟 侨品汇，集聚华侨资源，发展跨境电商。 | 2016-2018 | 0.5 | 文成县政府 |
|  |  |  | 配套旅游的文成欧陆风情商业街区 建设 | 结合旅游，继续打造文成欧陆风情商业街项目，使之成为来文旅游目的 地，展示华侨文化，销售进口商品。 | 2016-2018 | 0.3 | 文成县政府 |
|  | 苔湖商圈 | 打造文成高端生活、休闲、购物商业中心。 | 苔湖商业综合体 | 商业综合体及苔湖商住项目建设。 | 2016-2019 | 17 | 文成县政府 |
| 平阳县 | 银泰城商圈 | 打造平阳高端生活、休闲、购物商业中心。 | 平阳银泰城城市综合体 | 建设平阳银泰城、平阳银泰城金街、平阳银泰城商住项目。 | 2013-2016 | 22 | 平阳县政府 |
|  | 鳌江中塑商圈 | 打造平阳首个居家商业综合体项目。 | 鳌江中塑居家MALL城市综合体 | 建设中塑居家MALL城市综合体、中塑商住项目。 | 2014-2017 | 16.5 | 平阳县政府 |
|  | 鳌江站前商圈 | 打造鳌江站前商业中心。 | 汇鑫新天地商业综合体 | 建设汇鑫新天地商业中心、汇鑫新天地商住项目。 | 2014-2017 | 12.1 | 平阳县政府 |
|  | 水头财富广场商圈 | 打造平阳县北港片区商业中心。 | 水头城市财富广场城市综合体 | 建设太平洋购物中心、快乐购超市、水头城市财富广场商住项目。 | 2014-2018 | 16 | 平阳县政府 |
|  | 萧江新天地商圈 | 打造萧江镇商业新中心。 | 萧江新天地商厦城市综 合体 | 建设新天地商业广场、新天地商厦商住项目。 | 2014-2017 | 4.2 | 平阳县政府 |
|  | 昆阳镇城东商圈 | 打造昆阳镇城东片区商业中心。 | 中梁国宾天 下综合体 | 建设中梁国宾天下综合体、中梁锦园商住项目。 | 2015-2018 | 12.2 | 平阳县政府 |
| 泰顺县 | 塔坪商圈 | 集购物、餐饮、休闲、健身、影视、娱乐服务及集茶叶交易市场、茶石文化博物馆、茶艺演艺厅、泰顺石鉴赏中心等多功能于一体大型综合购物中心。 | 华鸿中央广场茶文化城 | 华鸿广场商业街区，包括开泰百货、肯德基等项目；茶文化城，涵盖休闲、餐饮、娱乐、茶叶等农产品商业综合体。 | 2016-2018 | 2.85 | 泰顺县政府 |
|  | 青草湾 商圈 | 以高端进口品牌服饰、鞋帽、化妆品专业店和专卖店为主体的名品街及承担老城区社区商业服务功能的商圈 | 侨品汇项目、大润发超市 | 侨品汇等高端进口商品区，以大润发超市为中心的集购物、餐饮、休闲、影视、娱乐服务于一体的大型综合购物中心。 | 2016-2018 | 1 | 泰顺县政府 |
| 苍南县 | 县城新区中心湖时尚商圈 | 通过三年努力，县城新区中心湖时尚商圈基本建成，商圈基础设施更加完善，公益配套项目建设有序推进，城市品质明显提升，时尚氛围更为浓厚。 | 新区银泰城市综合体、大顺发商城、金融建设、旅游休闲项目 | 新区银泰城市综合体占地面积93亩，总建筑面积32万平方米。 | 2014-2018 | 20 | 苍南县政府 |
|  |  |  |  | 大顺发商城占地面积14440平方米，建筑面积28880平方米。 | 2015-2018 | 1.4 | 苍南县政府 |
|  |  |  |  | 综合项目：五星级酒店、儿童公园、旅游特色街区、商务中心等。 | 2016-2018 | 2.4 | 苍南县政府 |
|  |  |  |  | 金融建设项目：工商银行。 | 2016-2018 | 1 | 苍南县政府 |
| 合计 | 24 |  | 76 |  |  |  |  |

附件2

2016年度城市商圈提升发展任务分解表

| 序号 | 任务名称 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商圈功能提升行动 | （1）依托现有商圈发展基础和发展要素，科学规划商圈布局，从空间、功能、形态融合上，做到高品位规划设计。抓好传统商圈和新兴商圈功能定位，突出特色，打造新型城市商圈。 | 各县（市、区）政府 |
|  |  | （2）推进传统业态结构调整提升，积极引入品牌之家、旗舰店、直营店、概念店、美食店等新型业态。发挥全球温商网络优势，积极引导商贸企业引入更多的国内外著名品牌企业和高端商品、时尚品牌，以及打造进口消费市场，为商圈注入更多的“国际元素”。 | 各县（市、区）政府 市商务局、市招商局(市经合办) |
|  |  | （3）优化商贸综合体布局，提升商贸综合体品质，推动业态多元化和时尚化。加快推进世贸大厦、置信广场、大西洋银泰城、正大城市经济综合体等项目建设。 | 各县（市、区）政府 |
| 2 | 核心商圈提速行动 | （1）打造环五马千亿级商圈。通过五马中心商贸区块、大南现代商业区块、环九山湖休闲旅游区块、南塘时尚乐生活区块等四个区块错位发展，推进环五马文化商圈建设。 | 鹿城区政府 |
|  |  | （2）加快龙湾时尚商圈、瓯海新城商圈、三江商圈等新兴商圈建设。打造国际名品直销街区、世界时尚产品博览园、慢绿文化创意街区、永嘉世贸中心等一批集聚时尚产业名人、名企、名牌、名品名品的时尚高端集聚区。 | 各县（市、区）政府 |
| 3 | 发展智慧商圈行动 | （1）加强与阿里巴巴集团战略合作，融入新技术、新理念，打造商圈O2O平台。积极启动无线WiFi全覆盖、消费者行为研究、大数据分析等项目开发，推进智慧商圈建设。 | 各县（市、区）政府 市商务局、市发改委、市经信委 |
|  |  | （2）鼓励商家企业转变传统销售模式，支持实体店进行硬件升级和信息化改造，通过互联网展示、销售商品，提升线下体验、配送和售后等服务，推动线上线下融合发展。 | 市商务局 各县（市、区）政府 |
| 4 | 消费模式创新行动 | （1）积极引导和培育服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费、品质消费等新消费。鼓励商家深入开展金秋购物节、全国消费促销月、时尚周和利用节假日开展各类促消费活动，凝聚商圈人气。 | 各县（市、区）政府 市商务局、市发改委、市经信委 |
|  |  | （2）引导商家创新消费模式，积极开展情景式消费、主题式消费、个性化消费，构建购物、娱乐、文化等多元化的体验项目、主题商区、体验中心、定制中心等，进一步激发消费动力。 | 各县（市、区）政府 |
|  |  | （3）推进社区商圈发展，加快商贸企业配送中心建设，进一步拓展社区网点和社区连锁便利店多元化便民服务功能。完善城乡配送体系建设，推广现代配送模式，争取列入浙江省城市共同配送试点。引导住宿餐饮企业转型升级，推进瓯菜振兴。 | 各县（市、区）政府 市商务局、市发改委 |
| 5 | 特色街区创建行动 | （1）推动街区商文旅产业融合发展，整合商贸、文化、旅游等产业资源，以文带旅、以旅兴商、以商促文，推进商文旅产业相互融合、相互促进、相互发展，拓展商圈复合内涵。 | 各县（市、区）政府 市商务局、市文广新局、市旅游局 |
|  |  | （2积极创建国家、省、市级特色商业街。2016年，争创五马商业街为中国著名商业街，新增省级特色商业街1条以上，市级特色商业街3条以上。 | 鹿城区政府 市创建特色商业特色街工作领导小组各成员单位 |
|  |  | （3）加强老字号品牌培育，鼓励老字号企业开展连锁经营，积极打造老字号品牌集聚区。2016年，新增市级老字号3个以上。 | 市商务局 各县（市、区）政府 |
| 6 | 高端项目招商行动 | （1）加强招商引资力度，编制招商手册、开展项目招商推介活动，瞄准大企业大项目，不断创新招商方式，积极引进奥特莱斯等一批大型高端商业项目，力促项目落地。 | 各县（市、区）政府 市商务局、市招商局( 市经合办)、市规划局、市国土资源局 |
|  |  | （2）打造超亿级重点商务楼宇，努力引进一批国内外知名的大企业、大公司、大集团总部和投融资、研发、营销中心入驻。加快永嘉世贸大厦一期、温州中心大厦、瓯海中心商务区一期等在建、新增楼宇项目建设。 | 各县（市、区）政府 市经信委、市招商局、市发改委 |
| 7 | 营商环境构建行动 | （1）完善基础设施建设，切实解决交通、环境等因素影响商圈发展，进一步完善商圈交通规划、优化路网结构、整合停车资源、引入智能化管理系统等措施，提升商圈交通组织能力。 | 各县（市、区）政府 市交通局、市城市管理与行政执法局 |
|  |  | （2）推进商圈诚信经营和信用体系建设，开展诚信经营示范创建活动。商圈管理机构为经营主体建立包括基本信息、经营状况、违约失信、行政处罚等信息的信用档案，实现对商圈发展情况的动态管理。 | 各县（市、区）政府 市商务局、市市场监督管理局 |
| 8 | 保障措施 | （1）将温州市城市商业网点规划纳入城市总体规划，在规划条件设置中，将商业网点规划作为前置条件之一，参与城市规划和论证。对商圈核心区块要严格按照详规要求进行功能设置和业态定位。 | 市规划局、市商务局 各县（市、区）政府 |
|  |  | （2）加大城市商圈提升发展支持力度。加大公共投入和公共服务。发挥政府产业引导基金作用，吸聚各类社会资本高强度投入城市核心商圈开发建设。 | 各县（市、区）政府 市财政局、市商务局 |
|  |  | （3）支持重点商贸流通企业、龙头连锁企业开展促销活动，进一步放宽临时性商业宣传、公益宣传审批条件，简化审批程序，免收临时性商业促销活动费用。发展商圈融资，鼓励和引导银行业金融机构加强对商圈各经营主体的金融服务。 | 市城市管理与行政执法局 市银监分局、市人行 |
|  |  | （4）发挥媒体宣传和舆论导向作用，借助现代科技、新媒体传播等多种手段，开展“圈外拓展”，加大商圈宣传推介力度，逐步树立和推广商圈品牌形象。 | 市委宣传部 各县（市、区）政府 |
|  |  | （5）加强城市商圈提升工作督查推进，建立信息统计通报制度，各地要按时上报城市商圈提升项目进展情况。开展督查通报促落实，切实取得城市商圈提升工作成效。 | 市商务局 各县（市、区）政府 |

附件3

2016年度城市商圈提升实施项目推进表

| 县（市、区） | 商圈名称 | 实施项目 | 目标任务 | 时间节点和进度安排 | 责任单位 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 环五马文化商圈 | 五马街创建中国著名商业街 | 创成全市第一条国家级特色商业街。 | 5月份参加国家级商旅文年会，6月底前完成国家商建委专家评审，10月底前创成国家级商业街。 | 鹿城区政府 | 五马街道 |
|  |  | 五马街创建中华民居示范街 | 创成中华民居示范街。 | 5月前完成申报、迎检和授牌，完成中华民居示范 街创建工作。 | 鹿城区政府 | 五马街道 |
|  |  | 启动南塘风貌街创建国家级商业特色街前期工作 | 启动南塘风貌街南段街区业态布局并完成招商。 | 12月底前完成南段招商工作，北段配套项目之一（地下停车场）争取年内开工。 | 鹿城区政府 | 市名城集团南汇街道 |
|  |  | 五马街周边巷弄时尚化改造 | 完成五马街周边巷弄时尚化改造项目论证工作。 | 12月底前完成项目论证工作。 | 鹿城区政府 | 区住建局五马街道、市名城集团、市现代集团 |
|  |  | 五马商圈业态提升 | 开展两次时尚购物节。 | 6月底和12月底前分别举办时尚购物节。 | 鹿城区政府 | 五马街道 |
|  |  | 温州饭店时尚化改造 | 项目招投标并提早开始对外招商。 | 年底前完成前期审批、项目招投标。 | 鹿城区政府 | 五马街道 现代集团 |
| 鹿城区 | 环五马文化商圈 | 施水寮男装批发中心改造提升 | 完善基础设施建设，引导企业入驻电商平台。 | 12月底前完善基础设施建设，初步完成施水寮街区 改造提升。 | 鹿城区政府 | 五马街道 |
|  |  | 世贸大厦时尚综合体 | 世贸商场开业。 | 12月份前世贸商场开业，已有70家企业与商场签订 协议。 | 鹿城区政府 | 大南街道 |
|  |  | 置信广场休闲综合体 | 置信广场商场开业。 | 12月份前置信广场商场开业，商场业态已经明确，一楼准备入驻境外商品，二楼入驻快时尚餐饮，三楼入驻美容、健身类企业，已有10家企业与商场签订协议。 | 鹿城区政府 | 大南街道 |
|  |  | 白鹿洲公园购物中心 | 启动购物中心主体建设。 | 该地块已出让，目前场地正在平整中。8月份地下室完工，12月前启动主体建设。2016年计划投资4亿元，目前已投资6700万。 | 鹿城区政府 | 大南街道 市名城集团 |
|  |  | 名城广场 | 完成地面平整硬化工程，地下室开工建设。 | 9月底前完成打桩工程，10月底前完成第一次土方开挖，12月底地下室顶板施工（逆作法）。 | 鹿城区政府 | 市名城集团五马街道 |
|  |  | 联盛广场 | 完成联盛广场竣工验收。 | 主体工程目前进行外立面工程，10月份竣工验收。 | 鹿城区政府 | 松台街道 市交运集团 |
| 龙湾区 | 龙湾时尚小镇 | 南起步区、北起步区基础设施与形象提升 | 在南起步区、北起步区入口、主要道路节点及核心区块，建设能彰显商圈与时尚特色的各类标志标牌、形象导视系统及标志性建筑物等，并完成一期基础配套设施续建，启动二期基础设施建设工程。 | 5月前完成商圈一期基础配套设施续建、LOGO等基础设计、线路导视、内外部景观等设计工作；6月启动二期基础设施建设前期工作、标识标牌、标志性建筑物等项目招投标，力争10月完成形象改造，年内完成二期基础设施建设。 | 龙湾区政府 | 区三产办 |
| 龙湾区 | 龙湾时尚小镇 | 旧厂房收租（收储）及改造 | 通过收租（收储）旧厂房并实施改造，引进名品直销、文化创意、电子商务、总部经济等重点企业和行业协会入驻。 | 已启动收租（收储）企业调查摸底。5月制定收租（收储）方案，力争10月完成10宗企业旧厂房5万平方米策处理和收租（收储）工作。 | 龙湾区政府 | 区三产办 |
|  |  | 时尚研究院 | 积极对接大专院校、专业机构等，争取引进时尚研究院项目，打造温州时尚产业创业创新研究中心、发展服务平台及时尚人才培养、引进基地等。 | 5月做好前期考察对接，确定合作模式，力争11月落地时尚研究院项目。 | 龙湾区政府 | 区三产办 |
|  |  | 项目招商推介 | 开展项目招商推介、制作商圈形象宣传片、举办2016龙湾时尚周等活动。 | 5月前组织一次异地考察和商会招商推介活动，6月完成商圈宣传片、建立微信平台，11月举办2016龙湾时尚周活动。根据招商宣传工作需要，不定期举办招商推介和宣传活动。 | 龙湾区政府 | 区三产办 |
|  |  | 国际名品直销街区 | 引进温州乃至全国知名鞋服品牌入驻，形成鞋服私人定制街区。 | 6月前对接相关鞋服行业协会、企业做好招商，10月完成街区形象提升和相关配套建设，争取12月前引进3-5个名品直销项目。 | 龙湾区政府 | 区三产办 |
|  |  | 慢绿文化创意街区 | 引进可入住的博物馆、室内设计创客工作室、瓯文化艺术馆、一心摄影生活馆、青年创客工作室等项目，打造艺术步行街。 | 已完成一心摄影工作室改造并运营。5月启动可入住的博物馆项目，10月完成街区形象提升和相关配套建设，力争12月前新增1-2个退改项目。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
| 龙湾区 | 龙湾时尚小镇 | 蓝江188时尚创客社区 | 打造一个集时尚咖啡、音乐、汽车、服装、互联网等以时尚为主题的时尚创客社区。 | 5月完成广场改造提升、手游、工艺品电商平台、创咖、汽车音响等项目装修，并正式运行。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
|  |  | 世博园文化交流中心 | 启动世博园文化交流中心项目征地前期工作。 | 4月底做好项目征地前期调研；5月启动征地政策处理前期工作。 | 龙湾区政府 | 状元街道 |
|  |  | 海纳跨境电商创业园 | 打造集商务办公、规划展示、文化交流、科技研发、新型应用材料、进出口贸易等为一体的总部经济园。 | 跨境电商青年众创孵化器已启动运营。8月完成园区楼顶花园改造。已引进速卖通，力争12月前引进谷歌、ebay、亚马逊等跨境电商平台入驻。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
|  |  | 康乐众创空间 | 打造创业创新主体、公共服务平台、金融服务、商业配套等为一体的众创空间项目。 | 6月底前力争落实招商项目，7月启动退改。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
|  |  | 达得利商业广场 | 建成一个集百货商业和商务办公为一体的综合性商业项目。 | 12月底前力争建好项目地下室、主楼地上二层。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
|  |  | 时尚邻里购物中心 | 通过改造提升，打造集购物、文化、体育、培训、人才中介、卫生医疗、健康休闲等为一体的大型综合商场。 | 已启动改建，6月完成外立面改造，11月完成内部与广场改造并投入运营。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
|  |  | 广大城市蜂窝 | 打造集购物、休闲、娱乐等为一体的城市小型精品商业文化综合体。 | 6月底前争取完成改造并投入运营。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
|  |  | 海螺总部经济园 | 完成园区改造提升，引进新型钢管、新型建筑外墙材料等多个公司总部落户园区。 | 6月底前争取完成园区改造提升，12月前引进新型钢管、新型建筑外墙材料等多个公司总部落户园区。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
|  |  | 温州大道汽车走廊 | 整合现有资源，打造集汽车交易、汽车金融、汽车保养维护、汽车装潢等为一体的汽车走廊。 | 已启动汽车走廊项目调研，5月完成项目方案，6月启动汽车走廊提升工程，12月完成改造。 | 龙湾区政府 | 蒲州街道 |
|  |  | 世界时尚产品博览园 | 以白鹿堡红酒馆为示范点，通过引进进口产品营业额2000万以上的中小型企业，打造温州进口时尚产品贸易集散中心。 | 6月建成白鹿堡啤酒馆并运营。以市跨境电商协会为平台做好园区招商工作，力争12月前新增1-2个退改项目。 | 龙湾区政府 | 状元街道 |
| 瓯海区 | 瓯海新城商圈 | 温州眼镜及配件市场二期 | 温州眼镜及配件市场二期试营业。 | 6月前温州眼镜及配件市场二期试营业。 | 瓯海区政府 | 娄桥街道 |
|  |  | 云天楼洲际广场 | 云天楼洲际广场试营业。 | 6月主体竣工验收，12月前完成装修，争取试营业。 | 瓯海区政府 | 中心区建设办 |
|  |  | 中央商务区一期 | 中央商务区一期主体结顶。 | 12月前中央商务区一期主体结顶。 | 瓯海区政府 | 中心区建设办 |
|  |  | 亿象商业广场 | 亿象商业广场开业。 | 亿象商业广场商业散铺正在逐步开业，地下菜市场年 内开业。 | 瓯海区政府 | 中心区建设办 |
|  |  | 站南服饰批发广场 | 站南服饰批发广场投入使用。 | 12月前站南服饰批发广场竣工验收。 | 瓯海区政府 | 区招商局 |
|  |  | 大象城 | 大象城争取试营业。 | 12月前大象城竣工验收，争取试营业。 | 瓯海区政府 | 区招商局 |
|  |  | 港龙商业广场 | 港龙商业广场竣工。 | 12月前港龙商业广场竣工验收。 | 瓯海区政府 | 区招商局 |
|  |  | 君庭大酒店 | 君庭大酒店完成地下室建设。 | 12月前君庭大酒店完成地下室建设。 | 瓯海区政府 | 区招商局 |  |
|  |  | 大西洋银泰城 | 大西洋银泰城试营业。 | 12月前大西洋银泰城试营业。 | 瓯海区政府 | 中心区建设办 |  |
|  | 南湖商圈 | 华润万象城 | 华润万象城开业.。 | 华润万象城已4月30日开业。 | 瓯海区政府 | 南白象街道 |
| 洞头区 | 新城商圈 | 城市客厅 | 城市客厅项目开工建设。 | 12月前城市客厅项目开工建设。 | 洞头区政府 | 区经信局 |
|  |  | 汽车城 | 汽车城项目开工建设。 | 5月底汽车城开工建设，年内完成投资额1000万元。 | 洞头区政府 | 区经信局 |
| 乐清市 | 乐清城市商圈 | 正大城市经济综合体 | 正大城市经济综合体一期销售基本完成。 | 6月前完成一期销售。 | 乐清市政府 | 乐成街道 |
|  |  | 商贸中心（南虹广场） | 风情一条街、五星酒店建设。 | 5月前风情一条街、五星酒店开始建设。 | 乐清市政府 | 乐成镇政府 |
|  |  | 中国电工电器城 | 项目主体工程建设完成正式营业。 | 12月前项目主体工程建设完成，正式营业。 | 乐清市政府 | 柳市镇政府 |
|  |  | 百佳商贸城 | 百佳商贸城建设工程主体工程建设完成正式营业。 | 12月前项目主体工程建设完成，正式营业。 | 乐清市政府 | 白象镇政府 |
| 瑞安市 | 玉海商圈 | 公园路、虹桥路改造提升 | 启动公园路、虹桥路提升工程。 | 6月份确定改造方案，12月前正式启动。 | 瑞安市政府 | 玉海街道 |
|  | 塘下商圈 | 104国道汽车文化走廊 | 征地拆迁、旧村改造及规划编制。 | 12月前完成征地拆迁、旧村改造及规划编制工作。 | 瑞安市政府 | 商务局 |
|  |  | 紫荆假日广场 | 工程结顶。 | 12月前完成工程结顶。 | 瑞安市政府 | 塘下镇 |
|  |  | 塘下中心镇城市综合体 | 主体工程结顶。 | 12月前城市综合体主体工程结顶。 | 瑞安市政府 | 塘下镇 |
|  | 江南物流商圈 | 普洛斯瑞安物流园 | 附属设施施工和内部装修。 | 主体工程已完工、12月前完成附属设施施工和内部装修。 | 瑞安市政府 | 江南新区管委会 |
|  |  | 五洲国际商贸城 | 项目完工。 | 按进度推进项目建设，10月完工。 | 瑞安市政府 | 江南新区管委会 |
|  |  | 四季青服装城 | 项目投入运营。 | 6月底前工程基本竣工，7月份通过竣工验收，8月份交付使用，10月份投入运营。 | 瑞安市政府 | 江南新区管委会 |
|  |  | 中国休闲鞋国际商贸中心 | 工程竣工。 | 主体结构完成，二次结构完成85%，装饰工程完成20%，至8月底工程竣工。 | 瑞安市政府 | 江南新区管委会 |
|  |  | 飞云特色商业街提升 | 争创市级特色商业街。 | 12月前完成市级特色商业街创建工作。 | 瑞安市政府 | 飞云街道 |
| 永嘉县 | 双塔商圈 | 置诚广场商业购物中心 | 置诚广场商业购物中心开业。 | 6月前完成内部装修，9月前完成招商，10月份开业。 | 永嘉县政府 | 瓯北城市新区管委会 |
|  |  | 金三角大酒店及商业综合体 | 金三角大酒店及商业综合体完成主体工程结顶。 | 9月前完成主体工程建设及招商，12月前完成主体工程结顶。 | 永嘉县政府 | 瓯北城市新区管委会 |
|  | 上塘商圈 | 上塘商业步行街 | 上塘商业步行街建设。 | 12月前完成街区商场等建设项目结顶。 | 永嘉县政府 | 上塘中心城区管委会 |
|  |  | 永嘉国际大酒店 | 完成基础工程建设。 | 12月前完成基础工程建设。 | 永嘉县政府 | 上塘中心城区管委会 |
| 永嘉县 | 三江商圈 | 永嘉世贸中心一期 | 永嘉世贸中心一期工程建设。 | 12月前完成基础工程建设。 | 永嘉县政府 | 三江商务区 |
|  |  | 三江立体城二期 | 三江立体城二期主体工程建设部分结顶及开展招商。 | 6月前完成桩基施工，9月前主体工程建设，12月前主体工程建设部分结顶及招商。 | 永嘉县政府 | 三江商务区 |
|  | 桥头商圈 | 维多利广场 | 桥头维多利广场开业。 | 9月前内部装修及招商， 12月底前开业。 | 永嘉县政府 | 桥头镇政府 |
| 文成县 | 侨乡特色商贸圈 | 侨品汇线上跨境电商平台建设 | 线上微信商城、手机APP、PC端 商城运营，吸引海外侨商加盟侨品汇。 | 5月前完成微信商场和PC端上线运营、APP开发调 试并发布运营。 | 文成县政府 | 文成县经信局 |
|  |  | 欧陆风情商业街 区 | 拓展街区范围，完成停车场建设和 绿化带改造，启动仓储中心建设。 | 5月完成停车场和绿化带改造方案设计，6月完成银都花苑范围商铺租赁政策处理，7月启动仓储中 心建设，12月前完成各项任务。 | 文成县政府 | 文成县经信局 |
|  | 苔湖商圈 | 苔湖商业综合体 | 苔湖商业综合体骏工验收，做好招商引资工作。 | 12月苔湖商业综合体结顶交付，做好招商引资工作。 | 文成县政府 | 大峃城市新区管委会 |
| 平阳县 | 银泰城商圈 | 银泰城 | 银泰城金街交付。 | 7月份成金街交付。 | 平阳县政府 | 鳌江镇政府 |
|  |  | 银泰城商住 | 银泰城商住交付。 | 9月份完成商住交付。 | 平阳县政府 | 鳌江镇政府 |
|  | 鳌江中塑商圈 | 中塑居家MALL综合体 | 中塑居家MALL总综合体E04地块竣工验收。 | 12月份完成E04地块竣工验收。 | 平阳县政府 | 鳌江镇政府 |
|  |  | 中塑商住 | D05商住地块主体结顶。 | 12月份完成D05商住主体结顶。 | 平阳县政府 | 鳌江镇政府 |
|  | 鳌江站前商圈 | 汇鑫新天地商业综合体 | 综合3幢商业主体结顶；1幢楼完成至地上10层。 | 12月前完成综合3幢商业主体结顶；1幢楼完成至地上10层。 | 平阳县政府 | 鳌江镇政府 |
|  | 萧江新天地商圈 | 新天地商业广场 | 新天地商业广场开业。 | 12月份新天地商业广场开业。 | 平阳县政府 | 萧江镇政府 |
|  |  | 新天地商住 | 商住交付。 | 10月份新天地商住交付。 | 平阳县政府 | 萧江镇政府 |
| 泰顺县 | 塔坪商圈 | 开泰百货项目 | 开泰百货入驻开业。 | 10月前完成开泰百货入驻开业。 | 泰顺县政府 | 县经信局 |
|  | 青草湾商圈 | 侨品汇项目 | 引入侨品汇项目。 | 12月前完成签订协议。 | 泰顺县政府 | 县经信局 |
| 苍南县 | 县城新区中心湖时尚商圈 | 大顺发商城 | 大顺发商城建设。 | 10月前完成大顺发商城结顶。 | 苍南县政府 | 县城新区工程建设指挥部 |
|  |  | 金融建设项目 | 启动工商银行建设。 | 5月前完成设计招投标，12月份前完成施工图设计。 | 苍南县政府 | 县城新区工程建设指挥部 |
| 合计 | 22 | 74 |  |  |  |  |